UMOWA Nr ….(projekt)

Zawarta w dniu ….. w Urzędzie Gminy w Świekatowie pomiędzy:

Gminą Świekatowo z siedzibą ul. Dworcowa 20 a, 86-182 Świekatowo

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez:

Marka Topolińskiego- Wójta Gminy Świekatowo

Przy kontrasygnacie Pani Danuty Pik- Skarbnika Gminy

a firmą:

.....................… (nazwa wykonawcy) z siedzibą w …............ ,

Regon: … , NIP: … ,

zwanym dalej „Inspektorem Nadzoru”,

§ 1

Przedmiotem umowy jest Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej.

§ 2

1.  W zakresie nadzoru inwestorskiego do obowiązków inspektorów nadzoru należy:

1. udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy,

2. zawiadomienie właściwych organów co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków,

3. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4. zatwierdzanie źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów przez Wykonawcę robót oraz próbek tych materiałów,

5.  zawiadamianie Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,

6.  sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie,

7. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz częściowych,

8.  potwierdzanie faktyczne wykonanych robót,

9. kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót oraz sygnalizowania ewentualnych opóźnień w realizacji harmonogramu,

10. akceptacja faktur Wykonawcy robót,

11. stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę robót oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów,

12. sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót uzupełniających i dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót,

13. opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia,

14. kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek,

15. dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem końcowym oraz dokonanie odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego w tym kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,

16. nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej,

17. przygotowanie materiałów do zawiadomienia o zakończeniu budowy we właściwym organie nadzoru budowlanego,

18. przeprowadzenie w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, przeglądów przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia,

19. nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia,

20. w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę robót wad i usterek, przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu,

21. w przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającego danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

§3

1. Inspektor nadzoru zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Inspektor nadzoru w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą o wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia.

3. Inspektor nadzoru pełniąc nadzór inwestorski wykonuje swoje obowiązki w terminach określonych w niniejszej umowie, a obowiązki dla których nie ustalono w tej umowie terminów ich realizacji Inspektor Nadzoru wykonuje w terminach uzgodnionych 
z Wykonawcą robót.

4. Inspektor nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 1 razy w tygodniu (za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie kopii harmonogramu realizacji i fakturowania,

2) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania,

3) podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy robót i Wykonawcy niniejszej umowy,

4) udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania do eksploatacji,

5) akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Inspektora nadzoru rozliczenia zadania,

6) regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych 
w § 8 niniejszej umowy.

§ 5

Strony ustalają Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego / ZINI / działający w imieniu

Zamawiającego, w następującym składzie:

a) ..................................……., - roboty branży sanitarnej

b) ..................................……., - roboty branży elektrycznej

c) ..................................……., - roboty branży budowlanej

oraz koordynatora ZINI w osobie Pana/Pani ........................... , którego zadaniem jest

korespondencja oraz szczególna współpraca z przedstawicielami Zamawiającego oraz

Wykonawcą robót. Zespół wypełnia swoje funkcje w niezmienionym składzie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia przekazania palcu budowy.

Termin zakończenia przedmiotu umowy: do zakończenia i rozliczenia końcowego robót budowlanych oraz uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji i nadzór nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.

§ 7

Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Inspektorem Nadzoru mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

§ 8

1. Za wykonanie prac wymienionych w niniejszej umowie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……..(………. tysięcy 00/100 ) .

Fakturowanie za wykonane prace ustala się w dwóch ratach w następujący sposób:

• I rata płatna po wykonaniu i odebraniu pierwszego etapu robót*, 
w wysokości………………..zł

• II rata po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego wszystkich robót*, 
w wysokości…………zł

2. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci za wykonanie usługi przez Inspektora nadzoru na podstawie rachunku wystawionego w oparciu o  fakturę oraz o protokół odbioru robót, po zakończeniu pełnienia nadzoru inwestorskiego dla każdego z etapów oddzielnie.

3. Rachunki  płatne będą przelewem na konto nr ……………..

w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

* wg zakresu ujętego w harmonogramie rzeczowo- finansowym zadania stanowiącego przedmiot inwestycji

§ 9

1. Zamawiający ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy:

- jeżeli Inspektor Nadzoru nie podjął obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwała dłużej niż 5 dni

- jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób nierzetelny i opieszały narażając tym Zamawiającego na straty, a pomimo dodatkowego upomnienia nie następuje poprawa w wykonywaniu tych obowiązków.

§ 10

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto Umowy.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

§ 11

Za zwłokę w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony są uprawnione dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§13

Integralną część umowy stanowi oferta Inspektora Nadzoru z dnia……………….

§14

Rozwiązanie umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze stron wyłącznie na piśmie za uprzednim 30-to dniowym wypowiedzeniem umowy.

§15

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

……………………………………………………..	…………………………………………………..

Załączniki:

1. Kopie uprawnień budowlanych dla wymaganych specjalności