Świekatowo, dnia  10.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr ZO.7.2019

dotyczy zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegające na: montażu siłowni zewnętrznej oraz montażu dwóch punktów oświetleniowych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: Gmina Świekatowo

Adres zamawiającego: ul. Dworcowa 20A, 86-182 Świekatowo

Telefon: 52 33 22 012

Faks: 52 33 22 012

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest montaż siłowni zewnętrznej i punktów oświetleniowych (lampy hybrydowe) na terenie działki nr ew. 26/38 w obrębie ewidencyjnym Tuszyny.

Uwaga! Projekt techniczny zawiera również opracowanie dotyczące przebudowy drogi, która była przedmiotem odrębnego postępowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Siłownia zewnętrzna

W ramach projektu zaplanowano montaż urządzeń fitness w postaci siłowni zewnętrznej składającej się z 5 modułów urządzeń do ćwiczeń. Zaprojektowano montaż następujących urządzeń do ćwiczeń:

- Orbitrek,

- Wioślarz,

- Twister,

- Rowerek,

- Wyciskanie siedząc.

Wymiary urządzeń siłowni zewnętrznej mogą się różnić od tych podanych w dokumentacji projektowej do 5%. Kolor musi zostać  zaakceptowany przez Zamawiającego.

Lampy hybrydowe

W ramach zadania zaprojektowano montaż 2 lamp hybrydowych. Oznaczonych na mapie zagospodarowania terenu nr  2 i 5. Do wyceny należy przyjąć następujące parametry minimalne:

- słup stalowy ocynkowany- wysokość ok. 8 m (wysokość zawieszenia oprawy - 6 m);- wysięgnik do montażu oprawy oświetleniowej- stalowy, obustronnie cynkowany,

- oprawa oświetleniowa – montowana na wys. ok. 6m, pod modułem fotowoltaicznym na wysięgniku o długości co najmniej 1,5m,

- strumień świetlny 3150 – 5250 W,

- moc żarówki LED 36 – 50 W,

- typ akumulatora żelowy,

- pojemność akumulatora 2 x 150 Ah,

- moc turbiny 250W,

- czas pracy lampy - min. 8-16 h/dobę,

- autonomia (praca ciągła w skrajnie niekorzystnych warunkach) - min. 4 dni,

- możliwość regulacji położenia elementu modułu fotowoltaicznego oraz oprawy oświetleniowej,

- wodoszczelność oprawy: IP65,

- moduł fotowoltaiczny o mocy nie mniejszej niż 2 * 180 W, zabezpieczony przed uszkodzeniami, twardym szkłem antyrefleksyjnym;

- regulacja czasu świecenia oprawy LED - możliwość regulacji czasu świecenia.

Okres gwarancji na zamontowane urządzenia i lampy – min. 36 miesięcy.

Na wybraną lokalizację zostało złożone zgłoszenie zamiaru budowy do Starosty Świeckiego.

Do wykonawcy należy zabezpieczenie placu budowy, wykonanie robót, przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie terenu, doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb montażu.

III. 	Kryteria oceny ofert:

Cena brutto -100%

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  termin oddania do użytku lamp do 29.11.2019 r.

Zadanie zostanie uznane za wykonane na podstawie protokołu odbioru inwestycji podpisanego przez przedstawiciela wykonawcy, zamawiającego oraz inspektora nadzoru powołanego przez zamawiającego

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- zawierać wartość oferty (netto i brutto),

- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji

oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji

firmy oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w formacie pdf skompresowane do archiwum ZIP (na załączonym formularzu) do dnia 16.09.2019 r. do godziny 10:00, na adres m.wamka@swiekatowo.pl.

2. Składając ofertę należy kierować na zamawiającego i opatrzeć informacją:

Oferta na: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegające na: montażu siłowni zewnętrznej oraz montażu dwóch punktów oświetleniowych.

3. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym obowiązywać będzie przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem 1 do zapytania – Formularz ofertowy.

5. W przypadku składania oferty przez przedstawiciela, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.

Do oferty  należy dołączyć kartę katalogową oferowanych lamp oraz urządzeń siłowni zewnętrznej.

Po wykonaniu zadania wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć certyfikaty, deklaracje

zgodności , karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń oraz inwentaryzację powykonawczą.

VI. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

VII. ZMIANA UMOWY:

1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

a. zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub narzuceniem innych obciążeń publiczno - prawnych związanych z asortymentem będącym przedmiotem umowy;

b. konieczności zmiany terminu realizacji w związku z niewywiązanie się z terminu zawartego w umowie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy.

IX. ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz ofertowy

- Projekt techniczny

- Projekt umowy

- Informacja RODO

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie internetowej.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Świekatowie pokój nr 8 lub pod 
nr tel. 52 33 22 012 w.113

Osoba do kontaktu : Monika Wamka

XII. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie w sprawie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia bez wyboru żadnej z ofert.