UMOWA Nr …/2020

Zawarta w dniu ….. r. w Urzędzie Gminy w Świekatowie pomiędzy:

Gminą Świekatowo z siedzibą ul. Dworcowa 20 a, 86-182 Świekatowo

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez:

Marka Topolińskiego- Wójta Gminy Świekatowo

Przy kontrasygnacie Pani Danuty Pik- Skarbnika Gminy

NIP: 5591418187

a firmą:

…,

NIP: … .

§ 1

Przedmiotem umowy jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegające na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty 
i zbiornika na gaz płynny LPG.

§ 2

W zakresie nadzoru inwestorskiego do obowiązków inspektora nadzoru należy:

1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami 
i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. zatwierdzanie źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów przez Wykonawcę robót oraz próbek tych materiałów,

3.  zawiadamianie Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,

4. sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie,

5. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz częściowych,

6.  potwierdzanie faktyczne wykonanych robót,

7. kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót oraz sygnalizowania ewentualnych opóźnień w realizacji harmonogramu,

8. akceptacja faktur Wykonawcy robót,

9. stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę robót oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów,

10. sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót uzupełniających i dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót,

11. opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia,

12. kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek,

13. dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem końcowym oraz dokonanie odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego w tym kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,

14. nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej,

15. przygotowanie materiałów do zawiadomienia o zakończeniu budowy we właściwym organie nadzoru budowlanego,

16. przeprowadzenie w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, przeglądów przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia,

17. w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę robót wad i usterek, przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu,

18. w przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającego danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

§3

1. Inspektor nadzoru zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonać zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Inspektor nadzoru w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą o wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia.

3. Inspektor nadzoru pełniąc nadzór inwestorski wykonuje swoje obowiązki w terminach określonych w niniejszej umowie, a obowiązki dla których nie ustalono w tej umowie terminów ich realizacji Inspektor Nadzoru wykonuje w terminach uzgodnionych 
z Wykonawcą robót.

4. Inspektor nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 1 razy w tygodniu (za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie kopii harmonogramu realizacji poszczególnych robót,

2) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania,

3) podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy robót i Wykonawcy niniejszej umowy,

4) udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania do eksploatacji,

5) akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Inspektora nadzoru rozliczenia zadania,

6) regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych 
w § 8 niniejszej umowy.

§ 5

Strony ustalają Inspektora Nadzoru Inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego, 
w osobie …, legitymującej się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

§ 6

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy.

Termin zakończenia przedmiotu umowy: do zakończenia i rozliczenia końcowego robót budowlanych, ustalony na 28.08.2020 r.

§ 7

Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Inspektorem Nadzoru mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

§ 8

1. Za wykonanie prac wymienionych w niniejszej umowie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …. brutto (słownie: ……../100),w tym Vat … zł.

2. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci za wykonanie usługi  na podstawie faktury wystawionej  po zakończeniu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

3. Faktura  płatna będzie przelewem na konto nr … w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

§ 9

1. Zamawiający ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy:

- jeżeli Inspektor Nadzoru nie podjął obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwała dłużej niż 5 dni

- jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób nierzetelny i opieszały narażając tym Zamawiającego na straty, a pomimo dodatkowego upomnienia nie następuje poprawa w wykonywaniu tych obowiązków.

§ 10

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto Umowy.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

§ 11

Za zwłokę w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony są uprawnione dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§13

Rozwiązanie umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze stron wyłącznie na piśmie za uprzednim 30-to dniowym wypowiedzeniem umowy.

§15

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .

ZAMAWIAJĄCY							    WYKONAWCA

……………………………………………………..	…………………………………………………..

……………………………………………………..